АДМИНИСТРАЦИЯ КИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2025г.							                           № 26

село Киевское

О внесении изменений в постановление администрации Киевского сельского поселения Крымского района № 303 от 29.09.2023 года «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» на 2024-2026годы»

В связи с корректировкой перечня мероприятий, намеченных к реализации в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы, а также уточнением объемов средств необходимых для их осуществления, которые планируется привлечь из  местного бюджета, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Киевского сельского поселения Крымского района от  21 сентября 2017 года № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Киевского сельского поселения Крымского района»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Киевского сельского поселения Крымского района от 29.09.2023года № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы (приложение).

2. Главному специалисту администрации Киевского сельского поселения Крымского района З.А.Гавриловой обнародовать настоящее постановление       в соответствии с утвержденным порядком обнародования муниципальных правовых актов Киевского сельского поселения Крымского района, разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Киевского сельского поселения Крымского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Киевского сельского поселения Крымского района Пискун В.Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Киевского сельского поселения

Крымского района							Б.С. Шатун

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Киевского сельского поселения Крымского района

от 04.02.2025г.   № 26

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района»

на 2024-2026 годы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района»

на 2024-2026годы

| Координатор муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района, МКУК «СКЦ Киевского сельского поселения Крымского района», МКУ «Спортивный зал «Лидер» Киевского сельского поселения Крымского района, МКУ «Киевская поселенческая библиотека» |
| Программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» |
| Цели муниципальной программы | - эффективное использование энергетических ресурсов Киевского сельского поселения Крымского района |
| Задачи муниципальной программы | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Киевского сельского поселения Крымского района; - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности поселения за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; - запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности; - снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Киевского сельского поселения Крымского района; - установление целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребления воды для муниципальных учреждений Киевского сельского поселения Крымского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - энергетическое обследование системы водоснабжения территории поселения; - энергетическое обследование электроснабжения территории поселения; - энергетическое обследование газоснабжения территории поселения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2024 – 2026 годы – 100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в том числе: 2024 год – 0,0 тыс. рублей 2025 год – 50,0 тыс. рублей 2026 год– 50,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района, Совет Киевского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов является важнейшим приоритетом и одним из основных путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляемых на развитие экономического потенциала  Киевского сельского поселения Крымского района.

Программа позволит администрации Киевского сельского поселения Крымского района:

достичь экономии всех видов энергоресурсов при распределении и потреблении энергии;

обеспечить сокращение потребляемой электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

обеспечить вовлечение в процесс энергосбережения всей инфраструктуры поселения за счёт активизации пропаганды и формирования реального механизма стимулирования энергосбережения.

Важнейшие особенности энергообеспечения территории Киевского сельского поселения Крымского района определяются основным аспектом: износом основных фондов энергоисточников и сетей.

Совершенствование и развитие нормативной правовой базы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является необходимым условием достижения целевых показателей программы.

Необходимость в достаточно короткий срок решить масштабные задачи программы определяет целесообразность использования программно–целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально–экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района и государственной национальной политики в области энергосбережения;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия краевых органов власти;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов (на возвратной основе);

носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Использование программно–целевого метода для решения проблем повышения энергоэффективности позволит объединить отдельные мероприятия, обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально–экономического развития Киевского сельского поселения Крымского района и государственной национальной политики в области энергосбережения.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель программы:

- эффективное использование энергетических ресурсов Киевского сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в т.ч.:

- обеспечение инновационного развития Киевского сельского поселения Крымского района за счёт повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения;

- обеспечение энергетической безопасности Киевского сельского поселения Крымского района с учётом стратегии его долгосрочного развития;

- удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики Киевского сельского поселения Крымского района  в энергетических ресурсах;

- устойчивое обеспечение населения и экономики Киевского сельского поселения Крымского района энергетическими ресурсами;

- устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Киевского сельского поселения Крымского района;

- снижение расходной части местного бюджета по оплате за энергетические ресурсы;

- снижение размера платежей населения и промышленных потребителей за энергетические ресурсы;

- создание условий для повышения привлекательности инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Задачи программы:

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Киевского сельского поселения Крымского района;

формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Киевского сельского поселения Крымского района за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности;

По итогам реализации программы должны быть завершены энергетические обследования объектов потребления, производства и распределения энергетических ресурсов как в соответствии с требованиями Федерального закона №261-ФЗ, так и в соответствии с мероприятиями программы.

Должно быть завершено формирование обязательных требований и стандартов в отношении внедрения и эксплуатации энергосберегающего оборудования, энергосберегающих технологий при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, в том числе путем установления обязательных для выполнения энергосберегающих мероприятий и порядка их осуществления, путем утверждения требований энергоэффективности при проектировании, строительстве и/или реконструкции объектов, а равно при вводе их в эксплуатацию, и контроля их исполнения, установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Установление целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребления воды для муниципальных учреждений Киевского сельского поселения Крымского района.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться с 2024 по 2026 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представлена одной подпрограммой и отдельным мероприятием:

1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» (приложение № 1).

Программа позволит повысить энергоэффективность, обеспечит эффективное использование бюджетных средств.

4.Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 100,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 100,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Изготовление паспорта по энергосбережению | Местный бюджет | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| ИТОГО |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 |

5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Главный специалист администрации

Киевского сельского поселения

Крымского района                                                                                  Е.Н.Гук

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Киевского сельского поселения

Крымского района»

| Перечень основных мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Киевского сельского поселения Крымского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова ние мероприя тия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| 1 | Цель | Эффективное использование энергетических ресурсов Киевского сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Киевского сельского поселения Крымского района; - формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности поселения за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; - запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности; - снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Киевского сельского поселения Крымского района; - установление целевого уровня снижения потребления энергетических ресурсов и объема потребления воды для муниципальных учреждений Киевского сельского поселения Крымского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление паспорта энергоэффек тивности | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  | энергетическое обследование системы электроснабжения, поселения |  | Администрация Киевского сельского поселения Крымского района |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

Киевского сельского поселения

Крымского района                                                                                             Е.Н.Гук